附件1

黔南州20个城市综合体项目名单

| 序号 | 项目名称 | 所在市州 | 项目位置 | 项目层级 | 项目类型 | 城市综合体预计总投资（亿元） | 城市综合体占地面积(hm2) | 城市综合体总建筑面积 (万㎡) | 各主导功能 建筑面积 (万㎡) | 预计新增城镇就业岗位 （万个） | 项目 开工 时间 | 项目 预计 竣工 时间 | 今年 预计完成 工程量 （万㎡） | 今年预计完成投资 （亿元） | 市场责任主体 |  |  |  | 政府责任主体 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 开发企业 | 开发 企业 负责人 | 施工 总承 包企业 | 施工 企业 负责人 | 县（市）责任主体 | 县（市）责任人 |
| 1 | 西南特产城城市综合体 | 都匀市 | 贵新高速北出口 | 二 | 仓储物流型 | 7 | 13 . 29 | 42 | 茶叶市场12，蔬菜市场2.5，综合市场1.7，粮油市场1.7，冷库1.53，综合办公楼2，宾馆1.44，商家生活及配套服务用房19. | 1 | 2011.1.6 | 2014.12 | 2.5 | 1.2 | 贵州省灵智农业集团置业有限公 | 刘灵 | 都匀市第二建筑工程公司 | 孙强 | 都匀市人民政府 | 张仁德 |
| 2 | 金恒星城市综合体 | 都匀市 | 龙洞采石场南面 | 二 | 办公会展型 | 8 | 10 . 8 | 16 . 8 | 酒店 、 写字楼 、 商贸会展中心 | 0.5 | 2013.6 | 2018.12 |  | 0.2 | 贵州金恒星实业有限责任公司 | 金刚 |  |  | 都匀市人民政府 | 张仁德 |
| 3 | 东部新城 城市综合体 | 都匀经开区 | 大坪镇幸福村 | 二级 | 办公会展型 | 14.26 | 43.2 | 14.26 | 办公6，会议1.3，商住综合4.72，酒店4.74 | 0.4 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 都匀经济开发区管委会 | 曲健 |
| 4 | 福泉花园城市综合体 | 福泉市 | 洒金大道旁 | 三 | 商贸 综合型 | 7.8 | 4.8 | 15 | 10 | 0.08 | 2011 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 贵州卓品房地产开发有限公司 | 王馨 |  |  | 福泉市人民政府 | 刘建春 |
| 5 | 荔波樟江国际城市综合体（先期试点项目） | 荔波县 | 时来新区 恩铭大道旁 | 四 | 文 化旅游型 | 6 | 7.2 | 21.9 | 五星级酒店4 商业楼1.8 住宅15.6 联排步行街9.64 大剧院1.2139 | 0.12 | 20112.1 | 2017.12 | 8 | 1 | 贵州江宇房地产开发企业有限公司 | 韦瑞文 | 广西五鸿建设集团第五建筑工程有限公司 | 周 福 先 | 荔波县人民政府 | 莫春继 |
| 6 | 荔波樟江泊林城市综合体 | 荔波县 | 恩铭广场侧 | 四 | 商贸 综合型 | 2.5 | 3.2974 | 10.867 | 写字楼 0.858 酒店5.316 会议娱乐1.026 美食洗浴3.2612 | 0.1 | 2013.5 | 2015．12 | 4.5 | 0.8 | 贵州省贵宏旅游房地产开发有限责任公司 | 莫 毅 | 重庆伟太建筑工程有限公司 | 郭明中 | 荔波县人民政府 | 莫春继 |
| 7 | 西南药都生态城城市综合体（先期试点项目） | 龙里县 | 龙山镇荷花井 | 三 | 产城联动型 | 2.62 | 4.52 | 11.64 | 酒店、写字楼总建筑面积5.6；医药展厅，总建筑面1；购物中心，总建筑面积3.5。 | 0.05 | 2012 | 2017 | 12 | 2 | 贵州睿翼房地产开发有限公司 | 刘明亮 | 贵州淇铃交通建筑工程有限公司 | 黄淞钰 | 龙里县人民政府 | 王明友 |
| 8 | 中铁生态城 城市综合体 | 龙里县 | 贵龙城市 经济带内 | 三 | 商贸 综合型 | 18 | 30 | 30 | 综合商业广场10；高级度假公寓约8.0；星级酒店面积4.0、特色酒店1 |  | 2012 | 2015 | 3 | 3 | 中铁贵州旅游文化发展有限公司 | 张敏 | 中国中铁股份有限公司 | 李长进 | 龙里县人民政府 | 王明友 |
| 9 | 麒龙物流园 城市综合体 （先期试点项目） | 瓮安县 | 瓮安县经济 开发区入口处 | 三 | 交通物流型 | 4.65 | 28.6 | 33.2 | 商业、物流、文娱、旅游、居住。建筑面积9.84 | 0.3 | 2012.3 | 2015.12 | 10 | 2 | 贵州麒龙置业有限公司 | 顾吉萍 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 叶春 | 瓮安县人民政府 | 邓忠学 |
| 10 | 城北新区中央核心区 城市综合体 | 惠水县 | 惠水县城北新区惠高大道西侧 | 四 | 商贸综合型 | 12 | 11.59 | 29.35 | 商业：9.88 企业总部：7.2 金融：7.2 公寓：5.07 | 0.15 | 2013.6 | 2016.12 | 2.4 | 0.4 | 即将签约 |  |  |  | 惠水县人民政府 | 罗国江 |
| 11 | 大学城西区 城市综合体 | 独山县 | 城南高新技术产业园大学城内 | 四 | 商贸综合型 | 6.5 | 8.04 | 25 | 居住9；商业5.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 独山县人民政府 | 韦方勇 |
| 12 | 三郎 城市综合体 | 三都县 | 三合镇 | 四 | 商贸综合型 | 3.17 | 110亩 | 13.53 | 10.1581 | 0.04 | 2013.6 | 2015.12 | 0.25 | 0.5 | 三都县鸿基伟业房地产开发有限责任公司 | 蒙道君 |  |  | 三都县人民政府 | 潘仕进 |
| 13 | 东朝 城市综合体 | 长顺县 | 城南新区 | 四 | 商贸 综合型 | 4 | 4.96 | 10.3 | 酒店1.2 办公1.5 住宅6.6 金融1 | 0.02 | 2012.11 | 2014.09 | 4.5 | 1 | 贵州省朝顺房地产开发有限公司 | 唐浩 | 重庆润广建筑有限公司贵州分公司 | 张运强 | 长顺县人民政府 | 郭兴文 张宗良 |
| 14 | 贵旅滨河新城综合体 | 平塘县 | 新区行政中心对面 | 四 | 商贸 综合型 |  |  |  |  |  | 2014年 |  | 预计完成征地工作 | 0.1 | 贵州省贵宏旅游房地产开发有限责任公司 | 刘晓海 | 无 | 无 | 平塘县人民政府 | 王登辉 |
| 15 | 开元嘉德 城市综合体 | 贵定县 | 城关镇县委片区 | 四 | 商贸综合型 | 3.5 | 4.1 | 6.9 | 商业6 酒店0.88 文化娱乐0.81 | 0.1 | 2013.7 | 2017.3 | 1 | 0.3 | 开元嘉德置业有限责任公司 | 刘建平 | 重庆澄江建设（集团）有限公司 | 张华荣 | 贵定县人民政府 | 韦明刚 |
| 16 | 永龙玉石城 城市综合体 | 罗甸县 | 龙坪镇城东新区一号主干道北侧 | 四 | 商贸综合型 | 4.5 | 2.20 | 5.7 | 玉石加工市场为2.3、酒店为1.2、展厅0.3、公寓1.9 | 0.1 | 2013.6.30 | 2016.09 | 1 | 0.5 | 贵州盛世永龙置业有限公司 | 柳太泽 |  |  | 罗甸县人民政府 | 陈义龙 |
| 17 | 观澜城市综合体 | 都匀市 | 河西片区观澜社区中段 | 二 | 办公会展型 | 约10 | 21 . 8 | 31 . 4 | 办公楼 、会展中心 、规划馆 、图书馆 、文化艺术馆 、商业中心 等 | 0 . 5 | 2013. 6 | 2016.12 |  | 0.2 |  |  |  |  | 都匀市人民政府 | 张 仁 德 |
| 18 | 湘福商贸城城市综合体 | 福泉市 | 马场坪城区 | 三 | 商贸综合型 | 4 | 10.1 | 17.6 | 酒店：1.5 办公：1.5 市场：11 | 0.06 | 2013 | 2015 | 1.5 | 0.8 | 贵州泽龙公司 | 龙建海 |  |  | 福泉市人民政府 | 刘建春 |
| 19 | 城北核心区城市综合体 | 独山县 | 县城北片区 | 四 | 商贸综合型 | 13 | 13.5 | 46.2 | 办公面积19； 专业市场11.4 | 0.8 |  |  |  |  | 湖南紫薇集团（意向） |  |  |  | 独山县人民政府 | 韦方勇 |
| 20 | 涟江新区综合体 | 惠水县 | 白果大道西侧 | 四 | 商贸综合型 | 4 | 9.77 | 19.37 | 酒店：2.73 办公：0.96 商业：3.0 广场：6.0 公寓：5.65 | 0.08 | 已开工 | 2016.12 | 完成酒店装修及广场地下开挖2.8万㎡ | 0.5 | 贵州德豪房地产开发有限公司 遵义通达建设工程有限公司 | 周建兴 雷开兵 | 遵义通达建设工程有限公司 | 付正强 | 惠水县人民政府 | 罗国江 |

备注：1.市（州）城乡规划局、住房城乡建设局为第一、第二层级城市综合体项目的实施监督主体，市（州）城乡规划局和住房城乡建设局主要负责人为实施监督责任人。县（区、市）城乡规划局、住房城乡建设局为第三、第四层级城市综合体项目的实施监督主体，县（区、市）城乡规划局和住房城乡建设局主要负责人为实施监督责任人。2.因部分项目规划还在调整中，故项目建设规模、投资金额等数据以方案评审通过数据为准。

附表2

城市综合体发展监测指标表

| 市（州）： 县（市、区、特区）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合体类型： 综合体层级： |  |  |  |  |
| 项目开发企业： 开发企业负责人： 形象进度： 填报人： |  |  |  |  |
| 施工总承包企业： 施工企业负责人： 项目负责人： 填报时间： |  |  |  |  |
| 类别 | 子项 | 分项 | 序号 | 静态指标 |
| 规划设计指标 规划设计指标 | 总体指标 | 总建筑面积（万平方米） | 1.1.1 |  |
|  |  | 总投资（亿元） | 1.1.2 |  |
|  |  | 占地面积（平方米） | 1.1.3 |  |
|  |  | 容积率 | 1.1.4 |  |
|  |  | 建筑密度 | 1.1.5 |  |
|  |  | 投资强度（万元/平方米） | 1.1.6 |  |
|  |  | 停车泊位数（个） | 1.1.7 |  |
|  |  | 计划拆除棚户区建筑面积（平方米） | 1.1.8 |  |
|  |  | 计划建设保障性住房套数（套） | 1.1.9 |  |
|  |  | 公寓住宅容纳人口数（人） | 1.1.10 |  |
|  |  | 计划新增城镇就业岗位（个） | 1.1.11 |  |
|  |  | 计划转移农村人口（人） | 1.1.12 |  |
|  | 主导功能建筑指标 | 购物中心建筑面积（万平方米） | 1.2.1 |  |
|  |  | 会议场馆建筑面积（万平方米） | 1.2.2 |  |
|  |  | 办公写字楼建筑面积（万平方米） | 1.2.3 |  |
|  |  | 酒店建筑面积（万平方米） | 1.2.4 |  |
|  |  | 文娱设施建筑面积（万平方米） | 1.2.5 |  |
|  |  | 公寓建筑面积（万平方米） | 1.2.6 |  |
|  |  | 地下建筑面积（万平方米） | 1.3.1 |  |
|  | 山地城市特点指标 | 地下空间利用率 | 1.3.2 |  |
|  |  | 利用石漠化治理提供建设用地面积（万平方米） | 1.3.3 |  |
|  |  | 利用低丘缓坡改造提供建设用地面积（万平方米） | 1.3.4 |  |
|  | 山地城市特点指标 | 建筑规划高度（米） | 1.3.5 |  |
|  | 民族文化特色指标 | 运用贵州文化元素（个） | 1.4.1 |  |
|  |  | 其中，贵州自然生态文化元素（个） | 1.4.2 |  |
|  |  | 贵州历史文化元素（个） | 1.4.3 |  |
|  |  | 贵州民族建筑文化元素（个） | 1.4.4 |  |
|  |  | 贵州非物质文化元素（个） | 1.4.5 |  |
|  | 生态建设特征指标 | 绿地率 | 1.5.1 |  |
|  |  | 建筑设计总能耗占节能标准规定值比例 | 1.5.2 |  |
|  |  | 室外透水地面面积比 | 1.5.3 |  |
|  |  | 高效节能设备普及率 | 1.5.4 |  |
|  |  | 500米范围公交站点（个） | 1.5.5 |  |
|  |  | 建筑外窗可开启面积占外窗总面积比例 | 1.5.6 |  |
|  |  | 75％以上的主要功能空间室内采光系数 | 1.5.7 |  |
|  |  | 可再生能源使用量（清洁能源）占建筑能耗比例 | 1.5.8 |  |
|  |  | 非传统水源利用率 | 1.5.9 |  |
|  |  | 可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的比例 | 1.5.10 |  |
|  |  | ≥400兆帕高强钢筋设计使用率 | 1.5.11 |  |
|  | 周边基础设施规划指标 | 500米范围内市政道路工程（平方米、万元） | 1.6.1 |  |
|  |  | 500米范围内燃气管网（米、万元） | 1.6.2 |  |
|  |  | 500米范围内给水管网（米、万元） | 1.6.3 |  |
|  |  | 500米范围内排水管网（米、万元） | 1.6.4 |  |
|  |  | 500米范围内电力设施（米、万元） | 1.6.5 |  |
|  |  | 500米范围内通讯设施（米、万元） | 1.6.6 |  |
|  |  | 500米范围内轨道交通工程（米、万元） | 1.6.7 |  |
|  |  | 500米范围内垃圾设施（个、万元） | 1.6.8 |  |
|  |  | 500米范围内污水处理设施（个、万元） | 1.6.9 |  |

| 市（州）： 县（市、区、特区）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合体类型： 综合体层级： |  |  |  |  |  |  |
| 项目开发企业： 开发企业负责人： 形象进度： 填报人： |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包企业： 施工企业负责人： 项目负责人： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 子项 | 分项 | 序号 | 动态指标 |  |  |
|  |  |  |  | 上月 | 本月 | 环比增长 |
| 工程建设进度 工程建设进度 | 总体建设进度 | 累计完成建筑面积（平方米） | 2.1.1 |  |  |  |
|  |  | 累计到位资金（万元） | 2.1.2 |  |  |  |
|  |  | 累计完成投资（万元） | 2.1.3 |  |  |  |
|  |  | 建筑从业人数（人） | 2.1.4 |  |  |  |
|  | 主导功能建筑建设进度 | 购物中心累计完工建筑面积 | 2.2.1 |  |  |  |
|  |  | 购物中心累计投资 | 2.2.2 |  |  |  |
|  |  | 会议场馆累计完工建筑面积 | 2.2.3 |  |  |  |
|  |  | 会议场馆累计投资 | 2.2.4 |  |  |  |
|  |  | 办公写字楼累计完工建筑面积 | 2.2.5 |  |  |  |
|  |  | 办公写字楼累计投资 | 2.2.6 |  |  |  |
|  |  | 酒店累计完工建筑面积 | 2.2.7 |  |  |  |
|  |  | 酒店累计投资 | 2.2.8 |  |  |  |
|  |  | 文娱设施累计完工建筑面积 | 2.2.9 |  |  |  |
|  |  | 文娱设施累计投资 | 2.2.10 |  |  |  |
|  |  | 公寓累计完工建筑面积 | 2.2.11 |  |  |  |
|  |  | 公寓累计完工建筑面积 | 2.2.12 |  |  |  |
|  | 周边基础设施建设进度 周边基础设施建设进度 | 500米范围内市政道路工程（平方米、万元） | 2.3.1 |  |  |  |
|  |  | 500米范围内燃气管网（米、万元） | 2.3.2 |  |  |  |
|  |  | 500米范围内给水管网（米、万元） | 2.3.3 |  |  |  |
|  |  | 500米范围内排水管网（米、万元） | 2.3.4 |  |  |  |
|  |  | 500米范围内电力设施（米、万元） | 2.3.5 |  |  |  |
|  |  | 500米范围内通讯设施（米、万元） | 2.3.6 |  |  |  |
|  |  | 500米范围内轨道交通工程（米、万元） | 2.3.7 |  |  |  |
|  |  | 500米范围内垃圾设施（平方米、万元） | 2.3.8 |  |  |  |
|  |  | 500米范围内污水处理设施（平方米、万元） | 2.3.9 |  |  |  |
| 运营期指标 | 经济总量指标 | 综合商场销售总额（万元） | 3.1.1 |  |  |  |
|  |  | 公寓住宅销售总额（万元） | 3.1.2 |  |  |  |
|  |  | 写字楼销售总额（万元） | 3.1.3 |  |  |  |
|  |  | 酒店营业总额（万元） | 3.1.4 |  |  |  |
|  |  | 文化旅游设施营业总额（万元） | 3.1.5 |  |  |  |
|  |  | 万元营业收入单位电耗（度） | 3.1.6 |  |  |  |
|  |  | 知名品牌入驻数（个） | 3.1.7 |  |  |  |
|  | 产业发展指标 | 酒店床位数（床） | 3.2.1 |  |  |  |
|  |  | 酒店入住率 | 3.2.2 |  |  |  |
|  |  | 累计接待游客（人） | 3.2.3 |  |  |  |
|  |  | 商铺入驻率 | 3.2.4 |  |  |  |
|  |  | 办公写字楼入驻企业数量（家） | 3.2.5 |  |  |  |
|  |  | 服务业税收收入（万元） | 3.2.6 |  |  |  |
|  | 社会发展指标 | 物业管理覆盖率 | 3.3.1 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾无害化处理率 | 3.3.2 |  |  |  |
|  |  | 污水处理率 | 3.3.3 |  |  |  |
|  |  | 节水率 | 3.3.4 |  |  |  |
|  |  | 道路和景观照明集中控制率 | 3.3.5 |  |  |  |
|  |  | 实际新增城镇就业岗位（个） | 3.3.6 |  |  |  |
|  |  | 累计转移农村人口（人） | 3.3.7 |  |  |  |